|  | «УТВЕРЖДЕНО» |
| --- | --- |
|  | Общим собранием СРО НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга» |
|  | от «17» июля 2012 г. |

ПОРЯДОК И ПРАВИЛА выполнения ПРОЕКТНЫХ работ

СТО-пвп-2012

# Введение

Настоящий Стандарт определяет порядок, основные этапы, стадии, обязательные записи при выполнении проектных работ и правила их выполнения. Требования Стандарта (СТО-ПВП-2012) распространяются на всех членов НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга» (далее - Организации).

# Определения и сокращения

Проектная продукция – проектная, рабочая, изыскательская и иная техническая документация, выпускаемая Организацией с учетом применения всех установленных к ней требований;

Проект, ПД – проектная документация - результата выполнения проектных работ; совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требований законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства;

Проектный документ – составная часть проектной и/или рабочей документации, имеющей самостоятельное обозначение;

Идентификационные признаки здания, сооружения - признаки здания, сооружения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании:

назначение;

принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на безопасность;

возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения;

принадлежность к опасным производственным объектам;

пожарная и взрывопожарная опасность;

наличие помещений с постоянным пребыванием людей;

уровень ответственности (повышенный, нормальный, пониженный);

ИД – исходные данные,

ОИ – ответственный исполнитель проекта - сотрудник Организации, назначаемый для координации, организации выполнения проектных работ по конкретной ПД. Обязанность и ответственность ОИ устанавливается с учетом специфики конкретных работ;

Задание – задание на подготовку проектной документации, неотъемлемая часть договора на подготовку проектной документации;

Технический заказчик - юридические или физические лица всех форм собственности, вступающие в договорные отношения с Организациями с целью приобретения проектной продукции; физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о подготовке проектной документации, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, осуществляющим подготовку проектной документации, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, осуществляют иные функции, предусмотренные ГрК РФ. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно;

Протокол – запись о результатах рассмотрения вопроса (в ходе совещания или заочно) с указанием участников, принятых решений и, при необходимости, сроков их выполнения,

Дело проекта – комплект документированных записей в бумажном и электронном виде, сформированных при подготовке конкретной проектной документации;

Договор – договор о подготовке проектной документации.

# Нормативные ссылки

- Стандарт Партнерства «Руководство по контролю за выполнением проектных работ» (СТО-РК-2012);

- Стандарт Партнерства «Требования к договору о подготовке проектной документации» (СТО-ТД-2012);

- Стандарт Партнерства «Общие требования к проектной документации» (СТО-ОТПД-2012).

# Стадии выполнения проектных работ

Процесс выполнения работ по договорам состоит из следующих основных стадий:

- Предпроектная проработка;

- Стадия проектирования (П);

- Стадия оформления проекта;

- Стадия экспертиз, защит и согласований проекта;

- Завершающая стадия подготовки проектной документации.

Каждая стадия может подразделяться на этапы выполнения проектных работ и регламентироваться внутренними документами Организации.

# Предпроектная проработка

## Предпроектная проработка, как правило, инициируется Техническим заказчиком – официальным письмом на имя Руководителя Организации, с указанием интересующих работ и услуг.

## На этой стадии должны быть определены, проанализированы и зафиксированы документально:

## требования Технического заказчика к ПД, в том числе дополнительные требования к составу разделов проектной документации, не предусмотренные внешними нормативными документами или не являющиеся обязательными;

## вид объекта капитального строительства (производственный, непроизводственный, линейный)

## идентификационные признаки объекта капитального строительства;

## необходимость разработки и утверждения специальных технических условий;

## основной перечень исходных данных и условий для подготовки проектной документации;

## необходимость разработки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;

## необходимость подготовки проектных решений на вариантной основе;

## необходимость разработки рабочей документации, состоящей из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификаций оборудования и изделий;

## иные требования, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации.

На предпроектной стадии по инициативе Организации или требованию Технического заказчика могут подготавливаться иллюстративные материалы (визуализации, анимации), характеризующие и обосновывающие объемно-пространственные, архитектурно-художественные решения по проектируемому объекту.

## По результатам анализа требований Технического заказчика оформляется и согласовывается с Техническим заказчиком Задание и Календарный план выполнения работ.

## В тех случаях, когда развернутое Задание оформить до подписания Договора (СТО-ТД-2012 «Требования к договору о подготовке проектной документации») затруднительно, оформляется Задание с указанием основных законодательных и нормативных документов, перечня экспертиз и согласований, требований к объему, составу и срокам выполнения работ, электронной версии отчета и к количеству копий.

## На данной стадии оформляется и согласовывается проект Договора, что означает способность Организации выполнить установленные требования к ПД в срок (СТО-ОТПД-2012 Общие требования к проектной документации).

Оформление и согласование договоров, актов сдачи-приемки выполненных работ, платежных документов по этапам и работе в целом осуществляется в соответствии с требованиями внутренних документов Организации, не противоречащих внешним нормативным актам, в том числе и документам Партнерства.

# Стадия проектирования

## Стадия проектирования начинается со дня подписания Договора. Сроки исполнения Договора могут обуславливаться сроками предоставления исходных данных для проектирования и получения аванса.

Организация, имеющая допуск к работам по организации подготовки проектной документации (генеральное проектирование), может по Заданию Технического заказчика осуществлять сбор исходных данных для проектирования и/или закупать результаты инженерных изысканий, проводить авторский надзор за строительством.

## Руководитель Организации устанавливает срок выполнения работ по этапам проектирования, назначает Ответственного исполнителя проекта, соисполнителей.

## На основе распоряжения Руководителя и Календарного плана ОИ в установленный срок совместно с Руководителями подразделений или иными уполномоченными должностными лицами, ответственными за выполнение отдельных видов проектных работ, разделов проектной документации, определяет состав рабочей группы и готовит План-график выполнения проектных работ, иных работ по Договору с указанием сроков и исполнителей по каждому этапу работы.

## План-график работ подписывается ОИ, Руководителями подразделений, иными уполномоченными должностными лицами, ответственными за выполнение отдельных видов проектных работ.

## Распоряжения, протоколы, официальные письма, записи и прочие документы, отражающие ход выполнения работ по Договору сохраняются в Деле проекта и управляются в соответствии с внутренним документом Организации.

## До запроса исходных данных (ИД) у Технического заказчика Ответственный исполнитель проекта знакомится с информацией, полученной Организацией ранее, в том числе на предпроектной стадии, анализирует перечень ИД по объекту проектирования.

## Запрос Техническому заказчику на предоставление ИД оформляется с целью получения всей доступной актуальной информации для проектирования в соответствии с установленными требованиями Технического заказчика и предусмотренными внешними нормативными документами.

## Необходимый и достаточный перечень исходных данных и условий для подготовки проектной документации для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного значения, линейных объектов капитального строительства определены Постановления Правительства от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

## Получаемая при проектировании информация обрабатывается и архивируется в соответствии с внутренним документом Организации и внешними нормативными техническими документами.

## Учет полученной и подлежащей возврату документации обеспечивает сохранность собственности Технического заказчика при проектировании. Получение и возврат ИД оформляется соответствующим актом.

## Полученные ИД анализируются на достаточность, полноту и актуальность. Решение об уточнении задачи, продолжении проектирования или остановке работ до получения дополнительных данных оформляется протоколом совещания с приложением к нему перечня ИД.

## Отчет об архивировании ИД вместе с протоколом совещания по результатам анализа ИД формируют единую информационную основу для выполнения проектирования всеми участниками рабочей группы.

## Проектирование осуществляется в соответствии с правилами выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации и Планом-графиком работ. Выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, осуществляется в соответствии с национальными стандартами «Система проектной документации для строительства».

## При выявлении обстоятельств, которые могут быть причиной нарушения Плана-графика работ, ОИ информирует руководство и принимает меры для выполнения плана.

## При принятии решения о необходимости продления сроков выполнения работ составляется официальное письмо Техническому заказчику с объяснением причин и уточненный План-график работ.

## По завершении работ по очередному этапу в соответствии с Календарным планом оформляется и передается Техническому заказчику информационный отчет, а также ОИ инициирует оформление платежных документов.

## Решение об оформлении ПД принимается после согласования с Техническим заказчиком проектных решений.

# Стадия оформления работы

## Проектная документация оформляется в соответствии с шаблоном информационного листа проекта, утвержденным в Организации.

Идентификация версий ПД обеспечивается указанием номера редакции, изменений в предыдущих редакциях и списком рассылки.

## Нулевая редакция проекта оформляется для внутренней экспертизы. Внутренняя экспертиза ПД проводится всеми участниками рабочей группы проекта, ОИ, экспертами при необходимости. ПД до передачи Техническому заказчику должна пройти внутреннюю экспертизу с оформлением ее результатов.

# Стадия экспертиз, защит и согласований

## Первая редакция проекта передается Техническому заказчику с официальным сопроводительным письмом на ознакомление как «сигнальный экземпляр».

## Все замечания Технического заказчика документируются вместе с ответами на замечания и принятыми решениями по исправлению и доработкам ПД.

## Приемку специалистами Технического заказчика доработанной редакции ПД рекомендуется оформлять протоколом (актом) приемки. Технический заказчик принимает решение об утверждении ПД и направлении ее на внешнюю экспертизу.

## По результатам экспертиз и согласований оформляется Вторая редакция ПД, которая тиражируется, утверждается Руководителем Организации и направляется Техническому заказчику с официальным сопроводительным письмом.

## В ходе последующих экспертиз все замечания документируются вместе с ответами на замечания и принятыми решениями.

## Если в результате работы по замечаниям принимается решение о выпуске новой редакции ПД, ОИ и руководство Организации должны принять меры по изъятию и недопущению использования устаревших версий. Данные о выпуске, рассылке и изъятии версий ПД должны фиксироваться в журнале рассылки ПД.

## Замечания Технического заказчика и экспертиз к ПД должны анализироваться ОИ и должностными лицами, ответственными за выполнение отдельных разделов ПД и/или видов проектных работ. Если в результате анализа выявляются повторяющиеся замечания и/или тенденции, ОИ и должностные лица, ответственные за выполнение отдельных разделов ПД и/или видов проектных работ, обязаны инициировать корректирующие/предупреждающие действия.

# Завершающая стадия

## Если в ходе экспертиз в ПД вносились изменения, то по завершении экспертиз и согласований оформляется окончательная редакция проекта, которая тиражируется, утверждается Руководителем Организации и направляется Техническому заказчику официальным сопроводительным письмом. Один экземпляр проекта, утвержденный Техническим заказчиком, возвращается в Организацию и подлежит архивированию.

## Результат проектных работ подлежит архивированию в архиве Организации в составе:

### окончательная редакция проекта в бумажном виде,

### окончательная редакция проекта в электронном виде,

### Документированные записи (протоколы, письма и пр.), рабочие материалы по проекту хранятся в Деле проекта.

## Электронная версия проекта архивируется как в принятых в Организации форматах для оперативной печати, при необходимости, так и в форматах рабочих файлов для удобного последующего использования.

## Архивирование осуществляется в соответствии с внутренним документом Организации, ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации. Учет и хранение проектной документации.

## Все неактуальные версии (редакции) проекта должны быть изъяты, а их использование предотвращено.

## О завершении работ по проекту ОИ инициирует оформление окончательных платежных документов.

10 Правила выполнения текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации

В соответствии с пунктом 6 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации.

Утверждены следующие правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации:

выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, осуществляется в соответствии с национальными стандартами "Система проектной документации для строительства" (далее - национальные стандарты), которые утверждаются приказами в установленном порядке;

до утверждения национальных стандартов выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, осуществляется с использованием ранее принятых стандартов Системы проектной документации для строительства, стандартов Единой системы конструкторской документации в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом регулировании, законодательству Российской Федерации о градостроительной деятельности.

11 Список приложений

Приложение 1 Функции генерального проектировщика

Приложение 2 Стадии и этапы выполнения работ

Приложение 3 Шаблон информационного листа проекта

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Коллегии Партнерства                                                                                            А. М. Вязьмин

Приложение 1 Функции генерального проектировщика

Круг обязанностей и видов деятельности генерального проектировщика в настоящий момент определяется различными нормативно-правовыми актами разных уровней

Статус генерального проектировщика, в том числе его функции, главным образом, определяются договором с застройщиком (Техническим заказчиком).

Договором о подготовке проектной документации, заключенным застройщиком или Техническим заказчиком с генеральным проектировщиком, может быть также предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий. В этом случае генеральный проектировщик осуществляет также организацию и координацию работ по инженерным изысканиям и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий. Этим договором также может быть предусмотрено обеспечение получения генпроектировщиком технических условий.

Одна из обязательных функций генерального проектировщика - это обеспечение надлежащего качества проектной документации, то есть ее соответствие требованиям, установленным законодательством.

Законодательством о техническом регулировании предусмотрена обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), осуществляемая лицом, подготовившим проектную документацию, путем составления заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями указанного закона.

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации застройщик вправе привлекать генерального проектировщика к строительному контролю.

Застройщик (технический заказчик) в договоре с генеральным проектировщиком вправе установить обязанность генпроектировщика проводить авторский надзор - вид услуг по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.

Приложение 2 Основные  стадии и этапы выполнения проектных работ

| Стадия- Этап | Описание | Ответственный | Записи |
| --- | --- | --- | --- |
| Предпроектная стадия |
| Инициация | Запрос Технического заказчика | Руководители Организации | Письмо-запрос Технического заказчика (коммерческое предложение) |
| Анализ требований Технического заказчика к ПД | Согласование с Техническим заказчиком объемов и сроков выполнения работ | Руководители Организации | Задание на проектирование, Календарный план |
| Оформление проекта Договора | Внутренние согласования проекта договора | Руководители Организации | Проект Договора, лист согласования договора |
| Передача Договора Техническому заказчику, участие в тендере. |  | Руководители Организации | Сопроводительное письмо Техническому заказчику |
| Проектирование |
| Начало работ | Назначение ОИ, сроков работы | Руководители Организации | Распоряжение Руководителя Организации |
| Планирование работ | Состав рабочей группы, Сроки выполнения этапов работы | ОИ | План-график выполнения работ |
| Анализ ИД |  | ОИ | Перечень ИД |
| Запрос исходных данных Техническому заказчику |  | ОИ | Письмо Техническому заказчику |
| Обработка, сканирование регистрация, архивирование ИД |  | ОИ, архив | Отчет об архивировании ИД |
| Анализ актуальности и достаточности ИД | Уточнение постановки задачи, решение о продолжении работы по проекту | Руководители Организации, ОИ | Протокол анализа ИД, запрос недостающих ИД |
| Оформление проекта |
| Оформление 0 редакции проекта | Внутренняя экспертиза ПД | ОИ | Лист внутренней экспертизы Информационный лист проекта |
| Экспертиза и согласования проекта |
| Оформление 1 редакции проекта. Сигнальный экземпляр | Передача сигнального экземпляра Техническому заказчику | ОИ | Сопроводительное письмо Техническому заказчику |
| Экспертиза Технического заказчика |  | ОИ | Ответы на замечания Технического заказчика, протокол приемки Техническим заказчиком ПД, |
| Защита ПД |  | Руководители Организации, ОИ |  |
| Оформление 2 версии проекта | Передача проекта Техническому заказчику | ОИ | Сопроводительное письмо Техническому заказчику, Акты сдачи-приемки, Информационный лист проекта |
| Внешние экспертизы проекта |  | ОИ | Ответы на замечания экспертиз |
| Завершающая стадия |
| Оформление окончательной редакции проекта | Передача проекта Техническому заказчику | ОИ | Сопроводительное письмо Техническому заказчику, Акты сдачи-приемки, Информационный лист проекта, |
| Архивирование | Архивирование бумажной и электронной версий ПД. Архивирование Записей, ИД и рабочих материалов по проекту. | ОИ, архив | Отчет об архивировании. |

# Приложение 3 Информационный лист проекта (рекомендуемая форма)

|  |  | 9 |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа |  |
| Заказчик |  |
| Исполнитель |  |
| Ответственный исполнитель, ГИП, ГАП |  |

История документа

| Номер Редакции | Дата | Назначение | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. 0 |  | Внутренняя экспертиза | Исправлено по результатам внутренней экспертизы |
| Ред. 1 |  | Согласование с Техническим заказчиком | Исправлено по результатам экспертизы Технического заказчика |
| Ред. 2 |  | Экспертиза ПД | Исправлено по результатам экспертизы |

Действующей является последняя редакция проекта, с её выпуском предыдущие считаются недействительными.

Список рассылки

| Номер Экземпляра | Дата | Адресат | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Экз. 1 |  | Технический заказчик |  |
| Экз. 2 |  | Экспертиза ПД |  |
| Экз. 3 |  | Организация |  |
|  |  | «____» __________ 2012 г. |
| Ответственный исполнитель по проекту* |  | Ф.И.О |
|  |  | «____» __________ 2012 г. |
| Ответственный по СК* |  | Ф.И.О |
|  |  | «____» __________ 2012 г. |

*Необходимость визирования определяет руководитель подразделения